МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    СОВЕТСКОЕ

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И  ПРОХЛАДНЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ

СОВЕТСКЭ    КЪУАЖЭМ И ЩЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКА ПРОХЛАДНА МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ

СОВЕТСКОЕ   ЭЛ ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕРЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

361029,  КБР,  Прохладненский район,  с. Советское ,  ул. Угнич, 8

/факс: (886631)92435
____________________________________________________________________________

« 20» марта 2025 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/1

ПОСТАНОВЛЕНЭ  № 5/1

БЕГИМ  № 5/1

О проведении  двухмесячника  по  благоустройству,    санитарной  очистке и озеленению территорий сельского  поселения  Советское Прохладненского  муниципального  района  КБР в апреле – мае 2025 г.

В  соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  постановлением  Правительства  КБР от 19.03.2013 г.  № 97 – ПП  «О  мерах по улучшению санитарно – экологического состояния КБР», в целях  улучшения  санитарной  обстановки, благоустройства и  повышения  ответственности  должностных  лиц  в  поддержании  должного  санитарного  порядка в  сельском  поселении Советское  Прохладненского  муниципального  района  КБР, местная администрация с.п. Советское  Прохладненского муниципального района КБР  постановляет:

1.  Провести  с 1 апреля  по 31 мая 2025 года    работы  по  благоустройству,  санитарной  очистке и озеленению сельского поселения Советское  Прохладненского  муниципального  района  КБР.

2.  Для  подготовки двухмесячника, координации работ  и  оперативного контроля  за ходом благоустроительных  работ:

2.1.  Создать и утвердить комиссию по контролю за проведением двухмесячника  по  благоустройству,    санитарной  очистке и озеленению территорий сельского  поселения  Советское  Прохладненского  муниципального  района  КБР в апреле – мае 2025 г. (прилагается).

2.2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника  по  благоустройству,    санитарной  очистке и озеленению территорий сельского  поселения  Советское  Прохладненского  муниципального  района  КБР в апреле – мае 2025 г. (прилагается).

3.  Определить   санитарным днем- каждую пятницу.

4.  Назначить  должностных  лиц  несущих  персональную  ответственность  за  выполнение  конкретных  работ  в  установленные  мероприятиями  сроки.

Должностным  ответственным  лицам  проводить  работу  на  закрепленных  территориях:

-  в ходе  2 – х  месячника  проводить  мероприятия  по  благоустройству, озеленению  и санитарной  очистке  сельских  поселений;

-  ликвидировать  стихийные  свалки,  очистить  обочины  дорог, улиц, лесополос от  мусора;

-  парки, лесополосы, скверы  очистить  от  сухих  веток, вырубить  сухостой;

-  принять  конкретные  меры  по  улучшению  санитарного  состояния  объектов  питьевого  и  хозяйственного  водоснабжения;

-  активно  привлекать  население  к  выполнению  мероприятий  по  санитарной  очистке.

6.  Контроль  исполнения  данного  постановления  оставляю  за  собой.

7.  Настоящее постановление вступает в силу с   момента его подписания.

Глава   сельского  поселения  Советское

Прохладненского  муниципального района КБР                                   А. М.  Коков

Приложение №1

к постановлению

местной администрации

с.п. Советское

от 20.03.2025г. № 5/1

СОСТАВ КОМИССИИ

по  благоустройству,    санитарной  очистке и озеленению территорий сельского  поселения  Советское  Прохладненского  муниципального  района  КБР  в период двухмесячника

в  апреле – мае 2025 г.

1. Коков  Арсен  Музаринович – Глава с.п. Советское – председатель комиссии

2. Карданова  Радима Якубовна   –депутат Совета с.п. Советское, зам. председателя комиссии

3. Нафонова Фатима  Хасановна  - директор МКУК «Клуб  с.п. Советского»

4. Булатова  Людмила  Ауесовна  – фельдшер  ФАП  с.п. Советское

5. Махова  Зарема  Музариновна -    депутат Совета с.п. Советское

Приложение №2

к постановлению местной администрации с.п. Советское

от 20.03.2025г. № 5/1

ПЛАН

| № п/п | Планируемые мероприятия | Дата проведения | Ответственные за проведение | Отметка о исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Мероприятия, проводимые в подготовительный период |  |  |  |  |
| 1. | Проведение совещаний в сельском поселении с активом, совместно с руководителями сельхозпредприятий и землепользователями по вопросам проведения 2-х месячника | До 31.03.2025г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |  |
| 2. | Провести рейды по выявлению в населенных пунктах района мест незаконного складирования мусора и отходов | До 01.04.2025г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков |  |
| 3. | Провести предупредительную и разъяснительную работу с населением о необходимости наведения порядка на придомовых и хозяйственных территориях | До 01.04.2024г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков |  |
| 4 | Определить объем работ, силы и средства для их выполнения в ходе проведения 2-х месячника | До 01.04.2025г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков |  |
| 5 | Подготовка планов работ по проведению 2-х месячника в местных администрациях сельских поселений | До 31.03.2025г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков |  |
| 6 | Подготовить план мероприятий по проведению субботника в честь Победы в Великой Отечественной войне | До 15.04.2025г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков |  |

мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника  по  благоустройству,    санитарной  очистке и озеленению территорий сельского  поселения  Советское  Прохладненского  муниципального  района  КБР в апреле – мае 2025 г.

| II. Мероприятия, проводимые в период двухмесячника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Санитарная очистка территорий сельского поселения от хозяйственного и бытового мусора | До 01.06.2025г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков |  |
| 8 | Очистка пойм рек санитарно-защитных зон водных объектов (озер) | До 25.05.2025г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков ФКУ КП-5 |  |
| 9 | Приведение в порядок (зачистка, уборка, рекультивация) свалок ТБО и сельскохозяйственных отходов на территориях сельского поселения | До 25.05.2025г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков |  |
| 10 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | До 25.05.2025г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков |  |
| 11 | Посадка деревьев и кустарников | До 20.04.2025г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков |  |
| 12 | Разбивка и устройство клуб, цветников и газонов | До 05.05.2025г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков |  |
| 13 | Очистка придорожных лесополос от сухостоя в границах сельского поселения | до 25.05.2025г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков |  |
| 14 | Побелка деревьев в населенных пунктах и на участках автодорог в границах поселений | до 31.05.2025г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков |  |
| 15 | Ремонт автодорог, улиц и тротуаров в населенных пунктах сельского поселения | до 01.06.2025г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков |  |
| 16 | Итоговое заседание комиссии по проведению двухмесячника | до 10.06.2025г. | Глава с.п.Советское А.М.Коков |  |